GreenPutt 웹사이트 인수인계 요약 문서

최종 정리일: 2026-06-10  |  대상: 사장님 / 외부 웹 제작·운영 업체

한 줄 요약 GreenPutt 웹사이트는 브랜드형 커스텀 홈페이지와 아임웹 커머스 운영 기능이 분리된 구조입니다. 소스 ZIP은 Vercel 또는 GitHub Pages로 재배포할 수 있습니다.

1. 현재 웹사이트 구조

GreenPutt 웹사이트는 퍼팅 훈련 브랜드와 펏트너(PUTTNER) 퍼팅 시스템을 소개하는 브랜드형 홈페이지입니다. 결제, 주문, 회원, 배송, 취소/환불, 고객센터는 아임웹에서 운영합니다.

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 커스텀 홈페이지 | 브랜드 스토리, 펏트너 제품 소개, Polvert 구매 연결 |
| 아임웹 | 상품 구매, 장바구니, 결제, 회원, 주문, 고객센터 |

2. 인수 범위

| 포함되는 항목 | 포함되지 않는 항목 |
| --- | --- |
| 커스텀 홈페이지 소스 | 별도 커스텀 결제 시스템 |
| 홈페이지 이미지, 로고, 파비콘 | 별도 주문/회원 데이터베이스 |
| Polvert 구매 연결 구조 | 별도 관리자 페이지 |
| 도메인/DNS/SSL 참고 자료 | 후속 디자인 개편 확정안 |
| 운영 증빙 서류와 Polvert 상품 자료 |  |

3. 배포 제안

Vercel 배포를 우선 권장합니다. 후속 업체가 소스 ZIP을 압축 해제한 뒤 새 Git 저장소를 만들고 Vercel에 연결하면 정적 사이트로 배포할 수 있습니다. 이때 Root Directory는 prototype으로 지정하는 방식을 권장합니다.

추천: Vercel - 설정과 미리보기 배포, 도메인 연결이 비교적 편합니다.

대안: GitHub Pages - 가능하지만 배포 브랜치, 루트 경로, CNAME 설정을 정확히 맞춰야 합니다.

4. 도메인 및 SSL 정보

| 도메인 | 관리처 | 만료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| greenputt.kr | 가비아 | 2035-12-19 | 대표 운영 도메인 |
| 그린펏.com | 가비아 | 2035-12-19 | 한글 보조 도메인 |

아임웹 기본 도메인: greenputt.imweb.me

아임웹 도메인 화면 기준 greenputt.kr이 대표 도메인으로 선택되어 있습니다.

COMODO Basic SSL 365 결제 이력이 있으나, 실제 개인 도메인 SSL 적용 상태는 인수 후 재확인해야 합니다.

DNS 주의사항 DNS 변경 전에는 반드시 가비아에서 현재 레코드를 백업해야 합니다. 메일, SPF, DKIM, DMARC, Google 인증 레코드는 삭제하지 않습니다.

5. 계정 정보 입력란

비밀번호는 공개 링크 폴더에 평문으로 넣지 않고, 최종 전달 시 별도 보안 채널로 전달하는 것을 권장합니다.

| 항목 | 가비아 | 아임웹 |
| --- | --- | --- |
| 홈페이지 | https://www.gabia.com | https://imweb.me |
| 관리 화면 | https://dns.gabia.com | https://greenputt.imweb.me/admin |
| 아이디 |  |  |
| 비밀번호 |  |  |
| 등록 이메일 |  |  |
| 등록 휴대폰 |  |  |
| 보안 메모 |  |  |

6. Polvert 상품 자료 주의사항

2026 신제품 Polvert 실리콘 NEW 장갑 자료는 신형 로고가 들어간 촬영본입니다.

기존 Polvert 장갑 원본 자료는 구형 로고가 포함된 경우가 많으며, 2025년까지 판매했고 현재도 판매 중인 제품 자료입니다.

상세페이지나 상품 이미지를 수정할 때 신형/구형 로고를 혼동하지 않도록 확인해야 합니다.

7. 공유 폴더 확인 순서

00_처음_읽어주세요

05_소스코드_ZIP_배포자료

02_도메인_DNS_SSL_자료

01_운영_증빙_서류

03_브랜드_로고_파비콘

04_폴베르_장갑_상품자료

8. 인수 후 우선 확인할 일

소스 ZIP 압축 해제 및 로컬 실행

Vercel 또는 GitHub Pages 배포 방식 결정

임시 배포 URL에서 화면과 링크 테스트

아임웹 상품, 주문, 고객센터 접근 확인

가비아 DNS 백업

SSL 적용 상태 확인

운영 도메인 연결 여부 결정